**Proyecto**

“Programming Cloud”

**Grupo**

“Braineering”

"INFORME DE SEGUIMIENTO

Iteración 3"

Hito: 1

Fecha entrega: 29-11-2016

Versión: 3

Componentes:

* Ututui, George Valentín Cristian
* Jesús Sánchez de Pablo
* Antonio Candela Ibáñez
* Rubén Sánchez Trueca

# Propósito

Este documento representa el informe de seguimiento de la tercera iteración del Hito 1, correspondiente al proyecto ProgrammingCloud del grupo Braineering. En este documento detallamos que actividades llevado a cabo durante la iteración y que conclusiones hemos extraído al respecto.

# Conclusiones

En general todos los objetivos planteados para esta iteración han sido conseguidos, a excepción de algunos. La mayor parte de estas tareas que no se han completado por completo ha sido porque no hemos podido ya que nos partes del Front-End que al no tener la página implementada no los hemos podido realizar. Por otro lado la tarea del diagrama del flujo de interfaces no se ha hecho ya que no nos hemos puesto aun con ello.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tarea / Entregable | % realizado | HorasEstimadas /Dedicadas | Observaciones |
| Rellenar las tareas de las iteraciones 3,4 y 5 | 100% | 9 / 8 |  |
| Crear informe SDM | 100% | 2 / 2 |  |
| Crear PPW presentación | 100% | 3 / 3 |  |
| Informe del seguimiento | 100% | 4 / 3 |  |
| Revisar el diagrama del flujo de interfaces | 0% | 4 / 0 | No se ha empezado a hacer el diagrama, lo posponemos para la siguiente iteración | |
| API RESTful - Instalar Oauth 2.0 | 100% | 4 / 0 | El Oauth 2.0 no lo hemos instalado aun porque es parte del Front-End | |
| API RESTful - Hacer pruebas de seguridad | 100% | 6 / 5 |  | |
| API RESTful - Hacer pruebas de carga | 100% | 6 / 5 |  | |
| Instalar todas las tecnologías de Back-End | 100% | 8 / 12 |  | |
| Prueba Front-End | 100% | 4 / 3 |  | |
| Definir los APIs - Propios | 100% | 8 / 4 |  | |
| Definir los APIs – De terceros | 100% | 8 / 4 |  | |
| Definir la transformación de formato: Pdf - Audio | 50% | 8 / 4 | Tenemos claro cómo va a ser pero nos faltan pulir detalles y decidirnos por la tecnología | |
| Course Builder - Instalar máquina virtual | 100% | 4 / 6 |  | |
| Course Builder - Instalar paquetes CourseBuilder | 100% | 4 / 2 |  | |
| Course Builder - Subir al servidor de Google | 100% | 10 / 2 |  | |
| Curso MOOClearning (1º) - Crear la base del curso | 100% | 8 / 5 |  | |
| Curso MOOClearning (1º) – Crear las lecciones | 100% | 8 / 4 |  | |
| Curso MOOClearning (1º) – Crear las unidades | 100% | 8 / 4 |  | |
| Animación logo - Poner efecto al Logo | 100% | 2d / 5h |  | |
| Animación logo - Añadir efectos a la composición | 100% | 4d / 6h |  | |
| Animación logo - Hacer ajustes de efectos | 100% | 2d / 5h |  | |
| Animación logo - Rematar animación y exportar | 100% | 2d / 6h |  | |
| Confeccionar informe de la iteración 3 | 100% | 4 / 2 |  | |