**Proyecto**

“Título proyecto”

**Grupo**

“Nombre Grupo”

"INFORME DE SEGUIMIENTO

Iteración X Hito Y"

Hito:

Fecha entrega: dia-mes-año

Versión: 1, 2, 3...

Componentes:

* Ututui, George Valentín Cristian
* Jesús Sánchez de Pablo
* Antonio Candela Ibáñez
* Rubén Sánchez Trueca

# Propósito

Este documento representa el informe de seguimiento de la segunda iteración del Hito 1, correspondiente al proyecto ProgrammingCloud del grupo Brainneering. En este documento detallamos que actividades llevado a cabo durante la iteración y que conclusiones hemos extraido al respecto.

# Conclusiones

En general todos los objetivos planteados para esta iteración han sido conseguidos, a excepción de algún problema surgido durante la configuración de Epiphany que, aunque aún debe ser resuelto, estimamos que no tardaremos en solucionar. Para ello consultaremos dicho problema con el profesor correspondiente.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarea / Entregable | | % realizado | | HorasEstimadas /Dedicadas | | Observaciones | |
| Tarea1 / Entregable 1 | | 100% | | 8 / 8 | |  | |
| Tarea 2 /  Entregable 1 | | 100% | | 6 / 6 | |  | |
| Tarea 2 /  Entregable 2 | | 100% | | 1 / 1 | |  | |
| Tarea 3 /  Entregable 1 | | 80% | | 3 dias/ 3 dias | | Faltaría solucionar el problema con el framework Epiphany | |
| Tarea 4/  Entregable 1 | | 100% | | 4 / 4 | |  | |
| Tarea 5/  Entregable 1 | | 100% | | 4 / 4 | |  | |
| Tarea 5/  Entregable 2 | | 100% | | 4 / 4 | |  | |
| Tarea 5/  Entregable 3 | | 100% | | 5 / 5 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarea 5/  Entregable 4 | | 100% | 6 / 6 | |  |
| Tarea 6/  Entregable 1 | | 100% | 4 / 4 | |  |
| Tarea 6/  Entregable 2 | | 100% | 4 / 4 | |  |
| Tarea 7/  Entregable 1 | | 100% | 1 / 1 | |  |
| Tarea 7/  Entregable 2 | | 100% | 4 / 4 | |  |
| Tarea 7/  Entregable 3 | | 100% | 2 / 2 | |  |
| Tarea 7/  Entregable 4 | | 100% | 2 / 2 | |  |
| Tarea 8/  Entregable 1 | | 100% | 9.5 dias/ 9.5 dias | |  |
| Tarea 9/  Entregable 1 | 100% | | | 9.5 dias / 9.5 dias |  |