**Proyecto**

“Programming Cloud”

**Grupo**

“Braineering”

"INFORME DE SEGUIMIENTO

Iteración 4"

Hito: 1

Fecha entrega: 12-12-2016

Versión: 4

Componentes:

* Ututui, George Valentín Cristian
* Jesús Sánchez de Pablo
* Antonio Candela Ibáñez
* Rubén Sánchez Trueca

# Propósito

Este documento representa el informe de seguimiento de la cuarta iteración del Hito 1, correspondiente al proyecto ProgrammingCloud del grupo Braineering. En este documento detallamos que actividades llevado a cabo durante la iteración y que conclusiones hemos extraído al respecto.

# Conclusiones

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tarea / Entregable | % realizado | HorasEstimadas /Dedicadas | Observaciones |
| Estimación de Costes – Ley de Parkinson | 50% | 6 / 3 |  |
| Estimación de Costes – Pricing to win | 50% | 6 / 3 |  |
| Estimación de Costes – Puntos de Función | 50% | 6 / 2 |  |
| Estimación de Costes – Comparación y Discusión de los valores obtenidos | 50% | 6 / 4 |  |
| Pruebas Back-End – De Seguridad | 100% | 1d / 5h |  | |
| Pruebas Back-End – De Carga | 0% | 1d / 0 | No lo hemos hecho ya que falta una parte del funcionamiento del Back-End | |
| Pruebas Back-End – De Seguimiento | 100% | 1d / 5 |  | |
| Validar el funcionamiento del Back-End | 100% | 5 / 5 |  | |
| Delegar Autorización Oauth 2.0 | 0% | 5 / 3 | No tocaremos Oauth hasta el siguiente cuatrimestre | |
| Diagrama de Flujo de Interfaces | 100% | 8 / 4 | No está hecho de momento | |
| Preparar Presentación de los MoocCancas | 100% | 10 / 5 |  | |
| Conversor PDF – MP3 | 70% | 7d / 3d |  | |
| Curso MOOClearning (2º y 3º) - Crear la base del curso | 100% | 2d / 8 |  | |
| Curso MOOClearning (2º y 3º) – Crear las lecciones | 100% | 2d / 8 |  | |
| Curso MOOClearning (2º y 3º) – Crear las unidades | 100% | 2d / 8 |  | |
| Revisar y completar Tareas restantes del Hito | 100% | 1,5d / 5h |  | |
| Video Promocional - Establecer idea inicial | 100% | 1d / 8h |  | |
| Video Promocional - Hacer composición de tomas y escenas | 100% | 4d / 7h |  | |
| Video Promocional - Probar diferentes transiciones entre escenas | 100% | 2d / 4h |  | |
| Video Promocional - Pensar cambios y mejoras | 100% | 2d / 5h |  | |
| Confeccionar informe de la iteración 4 | 100% | 9,5d/1h |  | |