**Proyecto**

“Compila!”

**Grupo**

“Braineering”

INFORME DE SEGUIMIENTO

Iteración 1

Hito: 3

Fecha entrega: 12-02-2017

Versión: 1

Componentes:

* Ututui, George Valentín Cristian
* Jesús Sánchez de Pablo
* Antonio Candela Ibáñez

# Propósito

Este documento representa el informe de seguimiento de la primera iteración del Hito 3, correspondiente al proyecto Compila! del grupo Braineering. En este documento detallamos que actividades hemos llevado a cabo durante la iteración y que conclusiones hemos extraído al respecto.

# Conclusiones

Todos los objetivos de esta iteración se han cumplido sin que hubiera ningún problema.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tarea / Entregable | % realizado | HorasEstimadas /Dedicadas | Observaciones |
| Presupuesto TAG | 100% | 4,7h / 2h |  |
| Repasar OpenGL | 100% | 6h / |  |
| Empezar a ver WebGL | 100% | 6h / |  |
| Shader básico por programa | 100% | 6h / |  |
| Crear la plantilla CSS de la web | 100% | 2d / 1d |  |
| Búsqueda de un nuevo nombre para el proyecto | 100% | 4h / 2h |  |
| Búsqueda y compra de un Dominio | 100% | 2h / 1h |  |
| Integración de la web en un servidor público | 100% | 5h / 2h |  |
| Búsqueda y análisis de Dashboards | 100% | 5h / 2,5h |  |
| Google Analytics – Inroducir el código necesario en el código de la web | 100% | 3h / 1h |  |
| Google Analytics – Familiarizarnos con el entorno | 100% | 4h / 3h |  |
| Registrar tiempos y % de realización de tareas | 100% | 8,5d / 4h |  |
| Comparar la planificación prevista con la real de la iteración 1 | 100% | 8,5d / 4h |  |
| Confeccionar informe de la iteración 1 | 100% | 4h / 1h |  |