**Proyecto**

“Compila!”

**Grupo**

“Braineering”

INFORME DE SEGUIMIENTO

Iteración 3

Hito: 3

Fecha entrega: 12-03-2017

Versión: 2

Componentes:

* Ututui, George Valentín Cristian
* Jesús Sánchez de Pablo
* Antonio Candela Ibáñez

# Propósito

Este documento representa el informe de seguimiento de la tercera iteración del Hito 3, correspondiente al proyecto Compila! del grupo Braineering. En este documento detallamos que actividades hemos llevado a cabo durante la iteración y que conclusiones hemos extraído al respecto.

# Conclusiones

Durante esta iteración hemos acabado la parte de la interfaz del administrador y también casi la totalidad del motor gráfico. Actualmente estamos definiendo y acabando la interfaz de la web pública.

En Negocios Multimedia no hemos hecho mucho durante esta iteración.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tarea / Entregable | % realizado | HorasEstimadas /Dedicadas | Observaciones |
| Open Data - Ver de donde recoger los datos necesarios | 0% | 1d / 0d |  |
| Open Data - Manipulación con R | 0% | 2d / 0d |  |
| Open Data - Recogida de datos con JSON | 0% | 2d / 0d |  |
| Open Data - Almacenar dichos datos en la BD | 0% | 2d / 0d |  |
| Open Data - Mostrar los datos en la web | 0% | 2d / 0d |  |
| Arreglo de errores - árbol | 100% | 7,5h / 6h |  |
| Arreglo de errores - inclusión de la cámara | 100% | 6h / 6h |  |
| Meter Luces | 100% | 2d / 6h |  |
| Interfaz entre el motor y el servidor | 100% | 2d / 6h |  |
| Planificar Pseudolenguaje | 20% | 3d / 3h | Hemos empezado a planificarlo pero no está acabado |
| Interfaz Pública - Arreglar los Cursos | 100% | 1d / 2h |  |
| Interfaz Pública - Añadir los detalles de ‘Detalle Curso’ | 100% | 1d / 4h |  |
| Interfaz Pública - Pantalla ‘Ev Final’ | 0% | 1,5d / 0h | No está implementado aún. |
| Interfaz Pública - pantalla ‘mis cursos’ | 100% | 1,5d / 2h |  |
| Interfaz Pública - Pantalla ‘Ver noticias’ | 100% | 1,5d / 3h |  |
| Interfaz Administrador - Ver y añadir Cursos | 100% | 2,5d / 1,5d |  |
| Interfaz Administrador - Ver y añadir Noticias | 100% | 2,5d / 1,5d |  |
| Interfaz Administrador - Ver y gestionar Usuarios | 100% | 2,5d / 2d |  |
| Recoger datos de la BD y mostrarlos en la web. | 100% | 1d / |  |
| Conectar toda la web con la BD | 100% | 1d / 5h |  |
| Registrar tiempos y % de realización de tareas. | 100% | 9,5d / 5h |  |
| Comparar la planificación prevista con la real en la it 3 | 100% | 9,5d / 5h |  |
| Confeccionar informe de la iteración 3 | 100% | 0,5d / 1h |  |